**GENERALIDADES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

|  |  |
| --- | --- |
| **FECHA DE LA CONTRATACIÓN:** | 08 de agosto de 2018 |
| **OBJETO A CONTRATAR:** | MANTENIMIENTO DE TECHOS Y CIELOS RASOS |
| **JUSTIFICACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA:** | Teniendo en cuenta que la resolución RFG-003 del 8 de agosto de 2018 emitida por el Rector de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Candelaria se declara urgencia manifiesta a raíz de los daños causados por las lluvias que cayeron entre el 4 y 7 de agosto de 2018 se procede a realizar contratación directa según lo establecido en el artículo 2 de dicha resolución. |
| **PRESUPUESTO:** | 1.890.000= |
| **FORMA DE PAGO:** | Por cheque previa acta de satisfacción y verificación de documentos. |
| **TIPO DE CONTRATO:** | Contrato de prestación de servicios |
| **ESTAMPILLAS DE LA GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO:** | Deben ser asumidas por el contratista que corresponde al 8% del valor del contrato. |
| **FORMA DE PAGO:** | Se cancelará una vez se haya entregado el servicio. |
| **REQUISITOS PARA EL PAGO.** | * Entrega de cuenta de cobro o factura.
* Firma del acta de recibido a satisfacción.
 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | Desde la firma del acta de inicio se tendrá 3 días máximos para realizar el trabajo. |

**DETALLES DEL OBJETO A CONTRATAR**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **DESCRIPCION DEL ARTICULO** | **CANT.** | **VR. UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| TAPADA DE GOTERAS DE LA SEDE PRINCIPAL Y ROBERTO MENDOZA A TODO COSTO (INCLUYE ALQUILER DE ANDAMIOS, IGASOL, TAPA ETETERNIT Y TELA ASFALTICA) | 1 | $490,000.00 | $490,000.00 |
| IMPERMEABILIZACIÓN DE 8 METROS CUADRADOS DE PLAFÓN A TODO COSTO (INCLUYE IGASOL Y TELA ASFÁLTICA) | 1 | $380,000.00 | $380,000.00 |
| DESMONTE Y ARREGLO DE 10 METROS CUADRADOS DE CIELO RASO DAÑADO POR LLUVIAS A TODO COSTO (INCLUYE LÁMINAS NUEVAS) | 1 | $350,000.00 | $350,000.00 |
| INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN SALÓN DE DEPORTE 6 METROS CUADRADOS A TODO COSTO EN ETHERBOARD | 1 | $200,000.00 | $200,000.00 |
| ARREGLO DE CIELO RASO DE BAÑOS DE NIÑOS Y NIÑAS SEDE PRINCIPAL (AJUSTE DE LÁMINAS CON ALAMBRE Y PONER LÁMINAS FALTANTES) | 1 | $130,000.00 | $130,000.00 |
| ARREGLO DE CIELO RASO CUARTO DE BANDA DE PAZ (APLICAR SILICONA EN ORILLAS Y REEMPLAZAR LÁMINAS DAÑADAS) | 1 | $40,000.00 | $40,000.00 |
| RESANE EN ETERBOARD DE 3 SALONES RAJADOS A TODO COSTO (INCLUYE ALQUILER DE ANDAMIOS) | 1 | $130,000.00 | $130,000.00 |
| PODA DE 4 ÁRBOLES GRANDES A TODO COSTO (INCLUYE TRANSPORTE PARA RETIRAR LO CORTADO) | 1 | $170,000.00 | $170,000.00 |

**REQUISITOS QUE DEBE ENTREGAR EL CONTRATISTA**

|  |
| --- |
| * Fotocopia del documento de identidad del contratista.
* Certificado de antecedentes judiciales, de la procuraduría y la contraloría.
* Registro Único Tributario expedido por la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales.
* Constancia de estar afiliado a un sistema de seguridad.
 |

Se firma el acta a los 08 días del mes de agosto del año 2018,

**ALFONSO RAFAEL ARIZA CARRILLO**

Ordenador del Gasto